# 项目设计文档：pipixia —— 跨境电商自动上架工具 (V3.0 合并版)

**项目定位**：1688/拼多多 → Shopee 泰国站 | 自动选品 → AI 翻译 → 智能上架 → 财务风控闭环

**文档版本**：V3.0 | **更新日期**：2026-07-02 | **维护者**：pipixia 研发团队

---

## 目录

1. [项目概述](#一项目概述)

2. [系统架构](#二系统架构)

3. [功能模块设计](#三功能模块设计)

- 3.1 数据采集（含反爬）

- 3.2 热销品获取

- 3.3 AI 翻译/优化（含缓存与混合调度）

- 3.4 图片翻译与对象存储

- 3.5 财务与利润核算（熔断机制）

- 3.6 风控与合规（防封店）

- 3.7 审核模块

- 3.8 上架执行（含 Webhook 监听）

- 3.9 库存同步

- 3.10 订单与售后自动化

- 3.11 促销活动

- 3.12 监控报表

4. [合规与法律风险](#四合规与法律风险)

5. [数据库设计](#五数据库设计)

6. [定时任务与容错](#六定时任务与容错)

7. [API 设计详规](#七api-设计详规)

8. [错误码与告警体系](#八错误码与告警体系)

9. [API 速率控制策略](#九api-速率控制策略)

10. [国际化/本地化](#国际化本地化)

11. [日志与监控](#十一日志与监控)

12. [安全设计](#十二安全设计)

13. [测试策略](#十三测试策略)

14. [硬件资源与部署评估](#十四硬件资源与部署评估)

15. [成本估算](#十五成本估算)

16. [数据备份与灾难恢复](#十六数据备份与灾难恢复)

17. [性能与扩展性](#十七性能与扩展性)

18. [开发优先级（Phase 规划）](#十八开发优先级phase-规划)

19. [技术依赖清单](#十九技术依赖清单)

20. [项目目录结构](#二十项目目录结构)

21. [附录：用户快速启动指南](#二十一附录用户快速启动指南)

---

## 一、项目概述

### 1.1 项目目标

开发一个跨境电商自动上架工具（pipixia），实现从 1688/拼多多采集商品，通过 AI 翻译优化为泰语，自动上架到 Shopee 泰国站的全流程自动化。同时建立**财务防亏损模型**与**合规防封店机制**，确保业务安全、盈利，实现“一人一店”的轻量化跨境运营。

### 1.2 核心流程

```text

数据采集(含反爬) → AI 翻译/优化(含缓存) → 风控拦截(侵权/违禁) → 财务核算(利润熔断) → 商品审核 → 上架执行(Webhook监听) → 监控报表

```

### 1.3 关键约束

- **目标站点**：Shopee 泰国站（架构支持后续扩展多站点）

- **货源平台**：1688、拼多多（优先官方 API，爬虫作为备选）

- **类目限制**：全品类（排除女装、危险品类目、敏感类目）

- **运行环境**：初期本机 Docker 运行，后期迁移至云服务器集群

- **安全约束**：必须具备品牌侵权拦截、违禁词过滤、利润红线熔断机制

- **合规优先**：所有数据获取遵守平台协议，不得违规爬取非公开数据

---

## 二、系统架构

### 2.1 整体架构图（增强版）

```text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      Web Dashboard (Next.js)                    │

│  选品 | 审核 | 财务看板 | 风控日志 | 配置 | 店铺管理            │

└────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│ HTTP/REST / WebSocket

┌────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐

│                    API Gateway (FastAPI + Nginx)                │

│        路由 / 鉴权 / 限流 / 日志 / IP白名单 / Webhook接收       │

└──┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────┘

│          │          │          │          │

▼          ▼          ▼          ▼          ▼

┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ ┌──────────┐

│数据采集│ │AI引擎 │ │上架执行│ │财务风控│ │监控报表  │

│(含反爬)│ │(含缓存)│ │(含重试)│ │(含熔断)│ │模块      │

└───┬───┘ └───┬───┘ └───┬───┘ └───┬───┘ └────┬─────┘

│         │         │         │           │

└─────────┴─────────┴─────────┴───────────┘

│

┌───────────────┴───────────────┐

│      Celery Worker 集群        │

│  (OCR/图片合成/批量上架/风控)   │

└───────────────┬───────────────┘

│

┌───────────────────────────┼───────────────────────────┐

▼                           ▼                           ▼

┌──────────────┐      ┌─────────────────┐      ┌──────────────────┐

│  PostgreSQL  │      │   Redis         │      │  对象存储 (OSS/  │

│  (持久化)    │      │ (缓存/队列/限流) │      │  S3/MinIO)       │

└──────────────┘      └─────────────────┘      │  (图片/报表存储) │

└──────────────────┘

│                           │                           │

▼                           ▼                           ▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  外部服务：1688 API / 拼多多 API / Shopee API / LLM (Qwen/DashScope)│

│  反爬辅助：代理池 / 打码平台 / Playwright                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 2.2 技术选型

| 模块 | 技术栈 | 说明 |

|------|--------|------|

| **后端框架** | Python + FastAPI | 高性能异步 API，适合高并发 I/O |

| **AI/LLM** | LangChain + DashScope(通义) / 本地 Qwen | 翻译、摘要、策略生成（支持云端与本地混合调度） |

| **数据库** | PostgreSQL 16 | 持久化存储，支持 JSONB |

| **缓存/队列** | Redis 7 + Celery 5 | 任务队列、分布式锁、限流 |

| **对象存储** | 阿里云 OSS / AWS S3 / Cloudflare R2 | 存放商品图片，支持 CDN 加速 |

| **OCR** | PaddleOCR | 图片文字提取（中/泰语） |

| **反爬组件** | Playwright + 代理IP + 打码平台 | 应对 1688/PDD 滑块验证码及 IP 封禁 |

| **前端** | Next.js + TailwindCSS + Shadcn/UI | Web Dashboard |

| **任务调度** | APScheduler + Celery Beat | 定时任务触发 |

| **部署** | Docker + Docker Compose | 容器化部署 |

| **监控** | Prometheus + Grafana | 指标可视化 |

| **日志** | ELK (可选) 或 文件轮转 | 集中日志管理 |

---

## 三、功能模块设计

### 3.1 数据采集模块（含反爬策略）

**职责**：从货源平台获取商品信息，保障采集稳定性。

**支持的货源**：

- 1688（阿里巴巴批发）-

- 拼多多 -

**采集维度**：

- 商品标题、描述、价格、库存

- 商品图片（主图 + 详情页）

- 规格参数（颜色、尺码、重量等）

- 运费模板信息

**采集方式**：

- **爬虫采集（**：

- **IP 代理池**：对接第三方代理（如快代理、阿布云），单 IP 请求频率控制。

- **验证码识别**：集成打码平台（如超级鹰）或本地 OCR 识别滑块/点选验证码。

- **账号池轮换**：多 Cookie 账号轮换采集，降低单账号风控风险。

- **Playwright 渲染**：对动态加载页面使用无头浏览器。

**采集频率**：用户自定义设置（支持手动触发、定时轮询）。

**限流与重试**：

- 令牌桶算法控制 QPS（1688 10 QPS，拼多多 15 QPS）

- 失败重试指数退避（1s → 2s → 4s → 8s）

- 连续失败 10 次触发告警并暂停该任务。

---

### 3.2 热销品获取模块

**四种获取方式，用户可自主选择**：

**A. 销量排行**

- 从 Shopee 泰国站 Top Selling 榜单获取热销品

- 支持按类目筛选，时间范围（日/周/月）

**B. 搜索趋势**

- 基于关键词搜索热度获取潜在热销品

- 关键词来源：Shopee 搜索框联想词、第三方关键词工具（如 Google Trends）

- 支持长尾词挖掘

**C. 竞品监控**

- 监控指定竞品店铺的商品（需遵守平台公开数据政策）

- 追踪竞品价格/销量/评价变化

- 自动标记“有机会跟进”的商品

**D. 关键词热度**

- 基于搜索量大的关键词，反查热门商品

- 关键词分类：行业词、场景词、属性词

- 支持关键词趋势分析

---

### 3.3 AI 翻译/优化模块（含缓存与混合调度）

**核心目标**：高质量、低成本地将中文商品信息转化为泰语本地化内容。

**工作流程**：

```

原始商品数据

│

▼

┌─────────────────┐

│ 缓存检查 (Hash) │ ← 相似内容复用翻译结果，节省Token

└────────┬────────┘

│ (未命中)

▼

┌─────────────────┐

│ 风控预检         │ ← 品牌词/违禁词拦截（先拦截再翻译）

└────────┬────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ 翻译调度         │ ← 核心卖点 → 大模型；普通描述 → 轻量模型

└────────┬────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ 泰语本地化       │ ← 加入泰国电商常用语料库

└────────┬────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ SEO 优化         │ ← 标题关键词密度、描述卖点提炼

└────────┬────────┘

│

▼

优化后的商品数据 → 财务核算 → 审核队列

```

**AI 能力清单**：

| 能力 | 说明 |

|------|------|

| 标题翻译 + SEO | 泰语标题翻译，融入热搜关键词 |

| 描述翻译 + 本地化 | 泰语描述，符合泰国消费者语境 |

| 卖点提炼 | 从原始描述中提取核心卖点 |

| 竞品定价分析 | 基于同类竞品给出建议定价 |

| 类目自动匹配 | 根据商品属性自动推荐 Shopee 类目 |

| 关键词推荐 | 推荐泰语热搜词、长尾词 |

| 图片翻译 | OCR → 翻译 → 合成（见下节） |

**LLM 调度优化**：

- **翻译缓存**：对商品描述进行 Hash（忽略空格、标点），相似度 >90% 时复用历史翻译结果，减少 Token 消耗。

- **混合模型**：核心卖点、标题用高质量大模型（如 Qwen-72B 或 DashScope 通义千问），普通描述用轻量模型（如 Qwen-1.8B），平衡成本与质量。

- **本地/云端切换**：优先使用本地部署的 Qwen（节省费用），若 GPU 资源不足则自动切换到云端 API（DashScope）。

---

### 3.4 图片翻译与存储模块（最关键）

**完整流程**：

1. **OCR 文字提取**：从商品图中提取中文文字区域（PaddleOCR）

2. **翻译**：将提取的文字翻译为泰语（复用翻译缓存）

3. **图片合成**：将泰语文本覆盖到原图对应位置（字体：TH Sarabun New）

4. **后处理**：颜色匹配、清晰度优化、自动白底抠图（U^2-Net）

5. **质量评估**：PSNR 自动检测，低于阈值标记人工复核

**处理范围**：

- 主图（去水印/覆盖 LOGO）：使用 OpenCV `inpaint` 修复，复杂水印保留人工标记

- 详情页图片（批量处理，10-20 张/产品）

- 非中文图片（英文/日文也需翻译）

**图片规格适配**：

- Shopee 要求：JPG/PNG，≤5MB，推荐 1:1 比例

- 支持白底图自动抠图，提升商品展示效果

- 支持图片去重（感知哈希 dHash），避免重复上架

**图片存储（关键变更）**：

- **生产环境强制使用对象存储**（OSS / S3 / MinIO），禁止使用本地 `data/images/`

- 数据库仅保存 `oss_key`，图片通过 CDN 加速访问

- 本地仅作为临时处理缓存（24 小时自动清理）

- 支持多云容灾（主备切换）

**图片翻译失败降级**：

- 单张失败：保留原图，跳过翻译，标记“待人工”

- 连续 3 张失败：暂停该商品图片处理，触发告警

---

### 3.5 财务与利润核算模块（防亏损核心）

**职责**：确保每一笔上架都能盈利，避免隐性成本导致的亏损。

**利润计算公式**（动态计算）：

```text

预估利润 = 售价(THB)

- 采购成本(CNY) × 汇率

- 国内运费(CNY) × 汇率

- 跨境运费(THB) [按体积重/实重取大]

- 平台佣金(THB) [按类目比例]

- 交易手续费(THB) [约 2%]

- 活动服务费(THB) [如参与闪购]

- 汇率损耗缓冲 [预留 1%]

```

**熔断机制**：

- 当 **预估利润率 < 用户设定阈值（默认 15%）** 时，自动触发以下行为：

1. 记录风控日志（`risk_logs`）

2. 暂停该商品上架，标记为“利润不足”

3. 发送 Telegram 告警

4. 若商品已在售，则自动下架或调整为“缺货”状态（用户可配置）

**动态参数更新**：

- 汇率每日更新，波动 >2% 时触发紧急告警并暂停上架任务

- 货源价格变动（通过定时同步）实时更新成本，重新核算利润

**财务报表**：

- 每日生成利润报表（含实际利润 vs 预估利润对比）

- 自动对账 Shopee 账单，标记差异项

---

### 3.6 风控与合规模块（防封店核心）

**职责**：在上架前拦截所有可能导致店铺违规或处罚的风险因素。

**敏感词拦截**：

- 内置泰国当地违禁词库（如赌博、色情、毒品相关）、大牌品牌词（Nike, Apple, Gucci 等）

- 支持正则匹配和模糊匹配，命中则记录 `risk_logs`，阻断上架

- 词库可在线更新（用户可添加自定义词）

**图片查重与鉴黄**：

- 使用感知哈希检测图片相似度，避免重复铺货

- 集成简易鉴黄模型（如 NSFW 检测），拦截违规图片

**类目错放检测**：

- 基于商品属性（如“材质”、“尺寸”）交叉验证类目匹配度

- 若置信度低于阈值，标记人工复审或阻止上架

**品牌侵权检测**：

- 标题/描述中识别知名品牌名称，若未授权则拦截

- 图片 OCR 识别 Logo 水印，比对品牌库

**操作审计**：

- 所有拦截动作记录审计日志（`audit_logs`），便于追溯

---

### 3.7 审核模块

**两种模式**（用户可配置）：

**A. 审核模式**（默认）

- AI 优化后的商品进入审核队列，用户逐条或批量审核

- 支持编辑（修改标题/价格/描述）后再通过

- 审核通过后自动触发上架

**B. 全自动模式**

- AI 优化后直接上架（需满足：翻译置信度≥85%、利润率≥阈值、风控无拦截）

- 异常自动回滚并告警

**审核规则（全部可配置）**：

| 规则 | 默认值 | 说明 |

|------|--------|------|

| 最低预估利润率 | 15% | 低于此值触发熔断 |

| 最小翻译置信度 | 85% | 低于此值进入人工审核 |

| 价格偏离阈值（vs 竞品） | ±30% | 超出范围需人工确认 |

| 图片数量下限 | 5 张 | 不足则拒绝上架 |

| 标题最小长度 | 20 字符 | 太短影响 SEO |

| 描述最小长度 | 100 字符 | 太短影响转化 |

| 关键词数量下限 | 3 个 | 自动推荐 |

---

### 3.8 上架执行模块（含 Webhook 监听）

**Shopee API 对接**：

| 功能 | API 端点 | 说明 |

|------|----------|------|

| 创建商品 | `POST /api/v1/product/add` | 需先上传图片获取 `image_id` |

| 更新商品 | `PUT /api/v1/product/{item_id}` | - |

| 图片上传 | `POST /api/v1/media/upload` | 异步返回 `image_id` |

| 变体管理 | `POST /api/v1/product/{item_id}/variation` | - |

| 价格/库存更新 | `PUT /api/v1/product/{item_id}/price` | - |

**上架字段映射（Shopee）**：

| 内部字段 | Shopee 字段 | 类型 | 必填 |

|----------|-------------|------|------|

| title_th | title | string | ✅ |

| description_th | description | string | ✅ |

| price_thb | price | number | ✅ |

| images[].oss_key | 先上传获得 image_id | array | ✅ |

| category_id | category_id | int | ✅ |

| brand | brand | string | - |

| condition | condition (new) | enum | ✅ |

| variations[].sku | variations | array | - |

| stock | stock | int | ✅ |

| shipping_template_id | shipping_template_id | int | ✅ |

**异步图片处理**：

- 调用图片上传 API 后，轮询获取 `image_id`（最多 5 次，间隔 2s）

- 获得所有 `image_id` 后再调用创建商品 API，确保一致性

**重试与回滚**：

- 上架失败重试 5 次（指数退避）

- 第 5 次失败标记为 `failed`，发 Telegram 告警

- 若已上传图片但商品创建失败，自动清理已上传图片（调用删除接口）

**Webhook 实时监听**（新增）：

- **订单状态变更**：`/webhook/shopee/order` — 收到后更新本地订单状态，触发发货流程

- **买家聊天消息**：`/webhook/shopee/chat` — 可接入 AI 自动回复（模板或 GPT）

- **评价推送**：`/webhook/shopee/review` — 自动回复好评，差评触发告警

---

### 3.9 库存同步模块

- 定时拉取货源库存（1688/拼多多），更新本地 `products.stock`

- 同步更新 Shopee 库存（调用更新接口）

- 库存下限预警（阈值可配置，Telegram/邮件通知）

- 库存归零策略：自动下架 / 标记缺货 / 允许超卖（用户可选）

- 多货源库存合并（取和或最小值，用户配置）

---

### 3.10 订单与售后自动化模块

**订单同步**：

- 通过 Webhook 实时接收订单，或定时拉取

- 自动在货源平台下单（调用 1688/拼多多 API 生成采购单）

- 获取物流单号后回填 Shopee（发货）

**售后自动化策略**（新增）：

- **仅退款阈值**：设定金额阈值（如 50 泰铢以下），买家申请退款时自动同意，无需退货（跨境退回运费高于货值）

- **差评补偿**：AI 分析差评内容（情感分析），若为产品质量问题，自动发送小额优惠券（通过 Shopee 聊聊）进行安抚，同时记录反馈用于改进描述

- **退货处理**：退货金额较高时，转入人工审核

---

### 3.11 促销活动模块

- Shopee Voucher 关联（上架时自动关联优惠券）

- Flash Sale 报名（价格符合时自动报名）

- Free Shipping 标签自动加入

- Bundle Deal 捆绑销售（手动配置）

---

### 3.12 监控报表模块

- 实时看板：今日上架数、成功/失败数、销售额、利润、平均利润率

- 日结对账报表（含财务对账）

- 竞品价格监控仪表盘（趋势图）

- 搜索趋势热力图

- 告警通知（Telegram / 邮件）

---

## 四、合规与法律风险

### 4.1 数据采集合规

- **优先使用官方 API**：1688 和拼多多均提供官方开发者 API，优先申请并使用

- **爬虫限制**：若必须使用爬虫，仅抓取公开可访问的数据，设置合理请求间隔（≥ 2 秒），遵守 robots.txt

- **严禁行为**：不得破解反爬机制、不得模拟登录抓取非公开数据、不得对目标平台造成服务压力

### 4.2 Shopee 平台政策

- 仔细阅读并遵守 Shopee 开发者协议（Developer Terms of Service）

- 自动化上架频率控制在 API 允许范围内，避免被认定为违规操作

- 不使用自动化工具进行刷单、虚假评价等违规行为

### 4.3 用户数据保护

- 用户店铺 Token/API Key 使用 AES-256 加密存储

- 所有用户数据归属于用户本人，系统不做二次利用

- 提供“数据导出”和“账号注销”功能，满足 GDPR 及当地法规

### 4.4 用户授权机制

- 首次使用需用户明确勾选《服务协议》和《隐私政策》

- 明确告知用户：系统会自动操作其店铺商品，风险由用户承担

- 建议用户使用子账号或受限权限 Token，降低风险

---

## 五、数据库设计（核心表扩展）

### 5.1 完整表结构（新增表已标注）

```sql

-- 用户表

users (id, username, email, password_hash, role, is_active, last_login_at, created_at, updated_at)

-- 店铺表（支持多店铺）

shops (id, user_id, shop_name, platform, shop_token_encrypted, shop_id, is_active, config_json, created_at, updated_at)

-- 商品表

products (id, shop_id, source_platform, source_item_id, title_zh, title_th, description_zh, description_th,

category_id, images_oss_keys_json, price_cny, price_thb, cost_cny, profit_margin,

risk_status, status, created_at, updated_at)

-- 上架记录表

listings (id, product_id, shop_id, shopee_item_id, shopee_status, listing_price_thb, stock,

variation_data_json, audit_status, audit_comment, listing_mode, retry_count, last_error, created_at, updated_at)

-- 翻译记录表（含缓存）

translates (id, product_id, translate_type, source_text_hash, source_text, target_text,

source_image_url, target_image_url, status, confidence_score, created_at, updated_at)

-- 商品变体表

product_variations (id, product_id, variation_name, variation_value, sku_code, price_thb, stock, image_url, shopee_variation_id)

-- 竞品表

competitors (id, product_id, shopee_item_id, shop_name, price_history_json, sales_history_json, rating, review_count, last_check_at)

-- 关键词表

keywords (id, keyword_zh, keyword_th, search_volume, trend, category, created_at)

-- 图片资产表（存储 OSS key）

image_assets (id, product_id, original_url, oss_key, type, status, hash, width, height, size, created_at)

-- 订单表（新增）

orders (id, shopee_order_sn, product_id, shop_id, order_amount_thb, platform_fee, actual_profit,

order_status, buyer_note, created_at, updated_at)

-- 物流表（新增）

shipments (id, order_id, source_tracking_no, local_warehouse_no, shopee_sls_no, shipping_status, created_at)

-- 财务流水表（新增）

transactions (id, type, amount, currency, related_order_id, description, created_at)

-- 风控拦截日志（新增）

risk_logs (id, product_id, risk_type, risk_detail, action_taken, created_at)

-- 系统配置表

settings (id, shop_id, config_key, config_value_json, config_type, description, updated_at)

-- 审计日志表

audit_logs (id, user_id, action, resource_type, resource_id, detail_json, ip_address, created_at)

-- 错误日志表

error_logs (id, error_type, error_message, stack_trace, context_json, resolved, created_at)

```

---

## 六、定时任务与容错

### 6.1 定时任务清单（新增财务相关）

| 时间 | 任务名称 | 频率 | 备注 |

|------|----------|------|------|

| 00:00 | 日结对账（含财务） | 每日 | 生成昨日利润报表，核对 Shopee 账单 |

| 02:00 | 汇率更新与告警 | 每日 | CNY→THB，波动>2%触发紧急告警 |

| 03:00 | 数据库全量备份 | 每日 | 备份到 OSS |

| 04:00 | 日志轮转 | 每日 | 压缩归档，删除>30天 |

| 06:00 | 库存同步 | 用户配置 | 拉取货源库存，更新 Shopee |

| 08:00 | 销量排行扫描 | 用户配置 | Top N 分析 |

| 10:00 | 搜索趋势更新 | 用户配置 | 关键词趋势 |

| 12:00 | 竞品检查 | 用户配置 | 价格/销量追踪，大幅波动告警 |

| 15:00 | 销量排行扫描 | 用户配置 | 第2次 |

| 18:00 | 竞品检查 | 用户配置 | 第2次 |

| 20:00 | 关键词更新 | 用户配置 | 第2次 |

| 22:00 | 缺货/利润熔断下架 | 每日 | 自动下架零库存及利润率不达标的商品 |

| 23:00 | 日报推送（含财务汇总） | 每日 | Telegram/邮件推送 |

### 6.2 任务状态机与幂等性

- 每个任务定义状态：`pending → running → success/failed`

- 使用 Redis 分布式锁防止重复执行（`lock:task:{name}:{date}`）

- 库存同步使用版本号（`version`）防止并发覆盖

- 上架任务使用 `shopee_item_id` 唯一约束避免重复创建

### 6.3 任务失败重试策略

| 任务类型 | 重试次数 | 间隔 | 最终失败动作 |

|----------|----------|------|--------------|

| 库存同步 | 3 | 5s,30s,2min | 记录 ERROR，次日重试 |

| 竞品检查 | 3 | 1min,5min,15min | 跳过本次 |

| 汇率更新 | 2 | 1min,5min | 使用缓存汇率，告警 |

| 上架执行 | 5 | 1min,2min,4min,8min,16min | 标记失败，人工介入 |

| 图片翻译 | 2 | 30s,2min | 跳过该图，标记待人工 |

| 财务核算 | 2 | 1min,5min | 使用上次估值，告警 |

---

## 七、API 设计详规

### 7.1 通用规范

- **基础路径**：`/api/v1`

- **鉴权**：Bearer JWT（Access Token 2h，Refresh Token 7d）

- **响应格式**：`{"code":0, "message":"success", "data":{}, "timestamp":xxx}`

### 7.2 核心 API 端点（扩展版）

| 方法 | 路径 | 说明 |

|------|------|------|

| POST | `/api/auth/login` | 登录 |

| POST | `/api/auth/refresh` | 刷新 Token |

| GET | `/api/shops` | 店铺列表 |

| POST | `/api/shops` | 添加店铺 |

| GET | `/api/products` | 商品列表（分页、筛选） |

| POST | `/api/products` | 导入商品（支持 URL 或手动） |

| POST | `/api/products/{id}/translate` | 触发翻译与风控 |

| POST | `/api/products/{id}/finance/check` | 手动利润核算 |

| GET | `/api/audit` | 审核队列 |

| POST | `/api/audit/{id}/approve` | 审核通过 |

| POST | `/api/audit/{id}/reject` | 审核拒绝 |

| POST | `/api/listings` | 创建上架任务 |

| GET | `/api/listings` | 上架记录 |

| POST | `/api/listings/{id}/retry` | 手动重试 |

| GET | `/api/competitors` | 竞品列表 |

| POST | `/api/competitors/check` | 触发竞品检查 |

| GET | `/api/reports/daily` | 日报（含财务） |

| GET | `/api/reports/finance` | 财务对账报表 |

| PUT | `/api/settings` | 更新配置（含熔断阈值） |

| POST | `/api/media/upload` | 上传图片（返回 OSS key） |

### 7.3 Webhook 接收端点（新增）

| 方法 | 路径 | 说明 |

|------|------|------|

| POST | `/webhook/shopee/order` | 接收订单状态变更 |

| POST | `/webhook/shopee/chat` | 接收买家聊天消息 |

| POST | `/webhook/shopee/review` | 接收评价推送 |

---

## 八、错误码与告警体系

### 8.1 业务错误码（部分）

| 错误码 | 说明 | HTTP |

|--------|------|------|

| 0 | 成功 | 200 |

| 1001 | 参数错误 | 400 |

| 1003 | 权限不足 | 403 |

| 1004 | Token 无效 | 401 |

| 2001 | 商品导入失败 | 500 |

| 2002 | 翻译服务不可用 | 503 |

| 2003 | 图片处理失败 | 500 |

| 3001 | Shopee API 失败 | 502 |

| 3002 | Shopee 限流 | 429 |

| 4001 | 库存不足 | 400 |

| 5001 | 数据库异常 | 500 |

| **6001** | **利润低于阈值（熔断）** | **400** |

| **6002** | **风控拦截（品牌/违禁）** | **400** |

### 8.2 告警级别与策略（扩展）

| 错误类型 | 级别 | 通知方式 | 自动处理 |

|----------|------|----------|----------|

| Shopee API 连续失败 3 次 | P0 | Telegram+邮件 | 暂停上架任务 |

| **汇率波动 >2%** | **P0** | **Telegram+短信** | **暂停所有自动上架** |

| **利润率低于红线** | **P1** | **Telegram** | **自动下架/暂停** |

| **品牌词/违禁词命中** | **P1** | **Dashboard 弹窗** | **记录 risk_logs，阻断** |

| 上架失败 >5 次 | P1 | Telegram | 人工介入 |

| 图片翻译连续失败 3 张 | P1 | Telegram | 暂停该商品处理 |

| 库存低于阈值 | P2 | 日报 | - |

| 竞品价格大幅下降 | P2 | Telegram | 提示调价 |

| 翻译置信度低 | P3 | 日志 | 标记人工审核 |

| API 限流 (429) | P1 | Telegram | 指数退避 |

**告警收敛**：相同告警 30 分钟内不重复发送（Redis 去重）。

---

## 九、API 速率控制策略

### 9.1 Shopee API

- QPS 限制：按 10 QPS 保守配置（桶容量 20，填充 10/s）

- 重试：指数退避（1s→2s→4s→8s→16s）

- 连续失败 10 次告警，暂停该端点 5 分钟

- 端点分级：查询类 10 QPS，写入类 5 QPS，图片上传 3 QPS

### 9.2 1688 API

- QPS：10，重试同上

### 9.3 拼多多 API

- QPS：15，重试同上

### 9.4 全局动态限流

- Redis + Lua 脚本实现分布式限流

- 不同端点独立配额，共享全局令牌池

- 限流时返回 `Retry-After` 头

---

## 十、国际化/本地化

### 泰语支持

- 字体：TH Sarabun New, Lekton, Noto Sans Thai

- 字符宽度动态计算，变音符号正常渲染

- 泰语电商语料库（包邮、正品、折扣等常用词）

### 汇率管理

- CNY → THB 每日更新（中国人民银行 + 泰国银行交叉验证）

- 失败使用缓存，标注“缓存数据”

### 多站点预留

- 数据库 `shops.platform` 字段支持 `shopee_vn`, `shopee_ph` 等

- 翻译模板按语言分离（`th`, `vi`, `id`）

---

## 十一、日志与监控

### 11.1 日志级别

- DEBUG（开发）、INFO、WARNING、ERROR、CRITICAL

- **敏感信息脱敏**：API Key、Token、密码自动替换为 `***`

### 11.2 日志轮转

- 按天轮转，保留 30 天，超过自动压缩归档

- 单文件最大 100MB

### 11.3 业务指标监控（Prometheus）

| 指标 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| `products_imported_total` | Counter | 导入商品数 |

| `listings_success_total` | Counter | 上架成功数 |

| `listings_failed_total` | Counter | 上架失败数 |

| `translation_duration_seconds` | Histogram | 翻译耗时 |

| `image_process_duration_seconds` | Histogram | 图片处理耗时 |

| `api_call_total` | Counter | 外部 API 调用数 |

| `api_call_errors_total` | Counter | 外部 API 错误数 |

| `queue_depth` | Gauge | Celery 队列深度 |

| `active_products` | Gauge | 在售商品数 |

| **`profit_margin_avg`** | **Gauge** | **平均利润率** |

| **`risk_intercepts_total`** | **Counter** | **风控拦截总数** |

### 11.4 健康检查

- `GET /api/health` 返回各组件状态（数据库、Redis、LLM、Shopee API、OSS）

- 任何失败返回 503

---

## 十二、安全设计

### 12.1 API 鉴权

- JWT（Access 2h + Refresh 7d）

- API Key 加密存储（AES-256）

- 请求签名（HMAC-SHA256）防重放

### 12.2 Web 安全

- CSRF 防护（SameSite Cookie + 双提交 Token）

- XSS 防护（HTML 转义 + CSP）

- SQL 注入防护（ORM 参数化）

- CORS 限制域名

### 12.3 数据加密

- 密码 bcrypt 哈希

- API Key AES-256-CBC 加密

- 传输层强制 TLS 1.3

### 12.4 权限控制（RBAC）

- **admin**：全部权限

- **operator**：商品导入、审核、上架、查看报表

- **viewer**：只读查看

### 12.5 IP 白名单

- Shopee 回调 IP 白名单

- Dashboard 管理后台 IP 白名单（可选）

### 12.6 密钥管理

- 生产环境使用 HashiCorp Vault 或 AWS Secrets Manager

---

## 十三、测试策略

### 13.1 测试层级

| 层级 | 工具 | 覆盖率目标 |

|------|------|-----------|

| 单元测试 | pytest + pytest-cov | ≥80% |

| 集成测试 | pytest + testcontainers | ≥70% |

| E2E 测试 | playwright | 核心流程覆盖 |

| 性能测试 | locust | 100 并发，API <500ms |

| 压力测试 | locust | 验证限流降级 |

### 13.2 外部依赖 Mock

- Shopee：沙箱环境

- 1688/拼多多：Mock 服务器（responses）

- LLM：固定模板回复

### 13.3 CI/CD

- GitHub Actions / GitLab CI 自动运行测试

- 测试通过合并 main

- 每日凌晨自动 E2E 测试

---

## 十四、硬件资源与部署评估

由于 AI 翻译和图片处理是算力密集型任务，生产环境需明确硬件要求：

| 节点角色 | 推荐配置 | 说明 |

|----------|----------|------|

| **API & Dashboard** | 2C 4G（普通 CPU） | 运行 FastAPI、Next.js、PostgreSQL、Redis |

| **Worker (图片/OCR)** | 4C 8G（高并发 CPU） | 运行 Celery、PaddleOCR、OpenCV 图片合成 |

| **LLM 推理（若本地部署）** | 8C 32G + **RTX 4090/A10 GPU** | 运行本地 Qwen 模型。若使用云端 API (DashScope)，则无需 GPU。 |

**初期建议**：使用云端 LLM API（DashScope）以降低硬件成本，待业务量增长后再考虑本地 GPU 部署。

---

## 十五、成本估算（月度）

### 15.1 单商品处理成本（不含服务器）

| 项目 | 单价 | 用量/商品 | 小计 |

|------|------|----------|------|

| LLM 翻译（云端 API） | 0.002 元/千 token | ~500 token | 0.001 元 |

| OCR（本地） | 0 | - | 0 |

| 图片存储（OSS） | 0.12 元/GB/月 | 2MB/商品 | 0.00024 元/月 |

| Shopee API 调用 | 免费 | - | 0 |

| **合计** | **~0.001 元/商品** | | |

### 15.2 服务器成本（参考）

| 环境 | 配置 | 月费用 |

|------|------|--------|

| 开发/测试 | 4C 8G | ~300 元 |

| 生产（MVP） | 8C 16G + 100GB OSS | ~800 元 |

| 生产（扩展） | 16C 32G + 1TB OSS | ~2000 元 |

若使用云端 LLM API，需额外支付约 0.002 元/商品（1万商品约 20 元）。

---

## 十六、数据备份与灾难恢复

### 16.1 备份策略

| 数据 | 频率 | 保留 | 位置 |

|------|------|------|------|

| PostgreSQL | 每日 03:00 全量 + WAL 增量 | 7天本地 + 30天云 | 本地 + OSS |

| Redis | 每日 04:00 RDB | 7天 | 本地 |

| OSS 图片 | 版本控制 | 永久 | OSS 跨区域复制 |

| 配置文件 | Git 提交 | 永久 | Git 仓库 |

### 16.2 恢复流程

- 数据库：`pg_restore` 恢复，RPO ≤ 24h

- Redis：加载 RDB

- 图片：从 OSS 版本回滚

### 16.3 降级方案

| 故障 | 降级动作 |

|------|----------|

| LLM 不可用 | 使用缓存翻译或保留中文（标记） |

| Shopee API 不可用 | 暂停上架，队列积累 |

| 数据库不可用 | 切换只读副本或 SQLite 缓存 |

| OSS 不可用 | 回退本地存储（临时） |

---

## 十七、性能与扩展性

### 17.1 吞吐量目标

- 单日处理商品数：≥1000（MVP），目标 5000

- API 响应时间：P95 <200ms，P99 <500ms

- 图片翻译平均耗时：<30s/商品

### 17.2 水平扩展方案

- API 无状态，可多实例 + Nginx 负载均衡

- Celery Worker 按队列类型独立扩展（翻译队列优先）

- PostgreSQL 主从复制，读分离

- Redis Cluster 高可用

### 17.3 瓶颈优化

| 瓶颈 | 优化 |

|------|------|

| OCR/图片合成 | GPU 加速（CUDA）或独立 Worker 池 |

| LLM 推理 | 使用 vLLM 框架，批处理 |

| Shopee 限流 | Redis 分布式限流，请求排队 |

| 数据库写入 | 批量写入，读写分离 |

---

## 十八、开发优先级（Phase 规划）

### Phase 0 — 基础架构（第1-2周）

- [ ] 项目初始化，Docker Compose（PostgreSQL + Redis + MinIO）

- [ ] 用户认证与店铺管理

- [ ] 基础配置管理

- [ ] 数据库迁移（Alembic）

### Phase 1 — MVP 核心闭环（第3-6周）

- [ ] 数据采集（1688 API + 基础反爬代理池）

- [ ] 基础翻译（标题+描述，接入 DashScope/本地 Qwen）

- [ ] Shopee 商品创建 API（含图片异步轮询）

- [ ] Web Dashboard（商品列表 + 审核队列 + 上架记录）

- [ ] 审核队列（人工/自动）

- [ ] 基础日报

### Phase 2 — 图片翻译 + 变体 + 对象存储（第7-10周）

- [ ] OCR 图片文字提取 + 图片合成（文本覆盖）

- [ ] **接入 OSS 对象存储，替换本地 data/images**

- [ ] 变体（规格/SKU）处理与映射

- [ ] 图片去水印、白底抠图

- [ ] 图片质量评估（PSNR）

### Phase 3 — 财务核算 + 风控合规（第11-14周） **（核心壁垒）**

- [ ] **财务利润核算模型与熔断机制**

- [ ] **敏感词库与品牌侵权拦截（含 OCR 识别 Logo）**

- [ ] 类目错放检测

- [ ] 热销品获取与竞品监控

- [ ] 定价建议模块

### Phase 4 — 运营增强 + Webhook（第15-18周）

- [ ] 拼多多数据源

- [ ] **Webhook 接收端点（订单/聊天/评价）**

- [ ] 售后自动化策略（仅退款阈值、差评补偿）

- [ ] 库存自动同步

- [ ] 促销自动化（Voucher/Flash Sale）

- [ ] 泰语搜索词库建设

### Phase 5 — 运维 + 扩展（第19-22周）

- [ ] Docker 容器化生产部署与硬件调优

- [ ] 多站点/多店铺支持

- [ ] 告警体系完善（Telegram+邮件+短信）

- [ ] 数据备份与灾备落地

- [ ] API 限流完善（分布式）

- [ ] 单元测试 + 集成测试（≥80%）

- [ ] 安全加固（Vault, CSRF, CSP）

---

## 十九、技术依赖清单

### Python 依赖（`requirements.txt`）

```

fastapi==0.104.1

uvicorn[standard]==0.24.0

sqlalchemy==2.0.23

alembic==1.12.1

asyncpg==0.29.0

redis==5.0.1

celery==5.3.4

langchain==0.1.0

langchain-openai==0.0.2

langchain-community==0.1.0

dashscope==1.14.0          # 阿里通义千问

paddleocr==2.7.0.3

pillow==10.1.0

opencv-python==4.8.1.78

httpx==0.25.1

apscheduler==3.10.4

python-dotenv==1.0.0

pydantic==2.5.0

pydantic-settings==2.1.0

pandas==2.1.3

numpy==1.24.3

bcrypt==4.1.2

pyjwt==2.8.0

cryptography==41.0.7

boto3==1.34.0               # AWS S3

aiobotocore==2.11.0         # MinIO 异步

playwright==1.40.0          # 反爬

pytest==7.4.3

pytest-cov==4.1.0

pytest-asyncio==0.21.1

locust==2.20.0

```

### Node.js 依赖（Dashboard）

```

next: 14.x

react: 18.x

tailwindcss: 3.x

shadcn/ui: 最新

react-query: 5.x

axios: 1.x

zustand: 4.x

next-auth: 4.x

```

### Docker 镜像

```

python:3.11-slim

postgres:16-alpine

redis:7-alpine

node:20-alpine

minio/minio:latest

```

---

## 二十、项目目录结构

```text

pipixia/

├── api/                          # FastAPI 后端

│   ├── main.py

│   ├── config.py

│   ├── models/                   # SQLAlchemy 模型

│   │   ├── user.py, shop.py, product.py, listing.py, ...

│   ├── schemas/                  # Pydantic 模型

│   ├── routers/                  # API 路由

│   │   ├── auth.py, shops.py, products.py, listings.py, audit.py,

│   │   ├── competitors.py, reports.py, settings.py, media.py

│   │   └── webhooks.py           # Webhook 接收端点

│   ├── services/                 # 业务逻辑

│   │   ├── crawler/              # 数据采集（含反爬代理池）

│   │   │   ├── base.py, shopee.py, alibaba.py, pdd.py, proxy_pool.py

│   │   ├── ai_engine/            # AI 翻译（含缓存与混合调度）

│   │   │   ├── translator.py, image_translate.py, seo_optimizer.py

│   │   ├── finance/              # 财务核算与熔断

│   │   │   └── profit_calculator.py

│   │   ├── risk/                 # 风控、违禁词、侵权检测

│   │   │   ├── word_filter.py, brand_detector.py, category_validator.py

│   │   ├── listing/              # 上架执行（含图片异步轮询）

│   │   │   ├── creator.py, updater.py, shopee_api.py

│   │   ├── monitor/              # 竞品/库存监控

│   │   ├── report/               # 日报生成

│   │   └── storage/              # OSS/S3/MinIO 统一接口

│   ├── middleware/               # 鉴权、限流、日志

│   ├── utils/                    # 工具（加密、JWT、图片处理）

│   └── requirements.txt

│

├── worker/                       # Celery 后台任务

│   ├── celery_app.py

│   ├── tasks.py                  # 所有任务定义

│   └── requirements.txt

│

├── dashboard/                    # Next.js Dashboard

│   ├── src/

│   │   ├── app/                  # 页面路由

│   │   ├── components/           # UI 组件

│   │   ├── lib/                  # API 客户端、hooks

│   │   └── styles/

│   └── package.json

│

├── migrations/                   # Alembic 迁移

├── data/                         # 本地临时缓存（生产禁用，仅开发）

├── config/                       # 配置文件

│   ├── settings.yaml

│   ├── llm.yaml

│   ├── categories.yaml

│   ├── risk_words.json           # 违禁词/品牌词库

│   └── prompts.yaml

├── scripts/                      # 运维脚本（初始化、备份、恢复）

├── tests/                        # 单元/集成/E2E测试

├── docker-compose.yml

├── .env.example

├── Makefile

└── README.md

```

---

## 二十一、附录：用户快速启动指南

### 21.1 首次启动（Docker）

```bash

git clone https://github.com/yourteam/pipixia.git

cd pipixia

cp .env.example .env

# 编辑 .env，填入数据库密码、Shopee API Key、OSS 配置等

docker-compose up -d

docker-compose exec api python scripts/init_db.py

docker-compose exec api python scripts/create_admin.py --username admin --password xxx

# 访问 http://localhost:3000

```

### 21.2 配置店铺

1. 登录 Dashboard → 店铺管理 → 添加店铺

2. 选择平台（Shopee 泰国），填入店铺名称和 API Token

3. 验证连接，保存。

### 21.3 第一个商品上架

1. 商品管理 → 导入商品 → 粘贴 1688 链接

2. 系统自动执行：采集 → 风控 → 翻译 → 财务核算

3. 进入审核队列，查看结果（若利润不足或风控命中会显示）

4. 若通过，点击“通过”自动上架。

5. 查看上架记录确认成功。

### 21.4 日常运营建议

- 每日查看“财务日报”监控利润

- 关注“风控日志”及时处理拦截项

- 定期更新敏感词库

- 检查“竞品监控”调整定价

---

**文档结束**

---

**备注**：本文档为 V3.0 合并版，整合了原 V2.0 完整架构与新增的财务风控、反爬、Webhook、对象存储等模块，可作为正式立项及开发的参考。如需进一步细化某一模块（如具体 Prompt 模板、Shopee 完整字段映射表），可继续补充。

祝 pipixia 项目顺利上线！🚀
使用开发工具  LangChain + LangGraph